Plan Maestro de pruebas (Master Text Plan)

Proyecto: Sistema de gestion DilanMotos – Módulos de Usuarios

Estándar Internacional: ISO/IEC/IEEE 29119

- Contexto e información General del Documento.

- Nombre del Proyecto: Sistema de información para comparación de características técnicas de repuestos de motos para DilanMotos

- Modulo Objetivo: Gestión de usuarios y autenticación (Casos de uso CU001 A CU005)

- Arquitectura del sistema: Arquitectura Hexagonal (Spring Boot 3.x, Java 17+ JPA + MySQL)

- QA Lead (Líder de Calidad): Andrés Cruz

- Equipo de QA: Alejandro Ramírez, Juan Corte, Diver Osma, Neyder Manrique.

- Herramientas de Trabajo: GitHub, Postman, Google Drive, Discord, Junit5, Mockito, JaCoCo.

- Versión: 1.0 | Fecha: Julio 2026

- Alcance de las pruebas (Test Scope)

Se evaluará la Calidad functional y técnica del modulo de Usuarios bajo los siguientes casos de uso:

- Módulo de Usuarios y Autenticación

A. Módulo de Usuarios y Autenticación

- RF001 — Registrar Usuario: Formulario de datos personales, vehículo (marca, modelo), validación de correo único, cifrado BCrypt y aviso visual si el usuario ya existe.

- RF002 — Iniciar Sesión: Autenticación con credenciales cifradas y manejo de tokens/sesión.

- RF003 — Cerrar Sesión: Invalidación total de sesión/token en Frontend y Backend.

- RF004 — Cambiar Contraseña: Confirmación de clave actual, verificación de complejidad y actualización.

- RF005 — Recuperar Contraseña: Generación y validación de código temporal con expiración.

B. Módulo de Vehículos y Navegación

- RF006 — Registrar Vehículos: Registro de motocicleta asociada al perfil del usuario.

- RF007 — Desplegar Lista de Vehículos Registrados: Visualización de vehículos en el sistema.

- RF008 — Editar Información del Vehículo: Modificación de datos técnicos de una motocicleta.

- RF009 — Eliminar Vehículo Registrado: Remoción o inactivación de vehículos del sistema.

- RF010 — Redirigir a Sesión de Inicio: Navegación de retorno al Dashboard sin perder sesión.

C. Módulo de Recomendación e IA

- RF011 — Acceso al Módulo de Recomendación e IA: Ingreso al panel del Asistente de IA.

- RF012 — Generar Recomendaciones de Productos para el Vehículo: Comparación y sugerencia de repuestos compatibles.

- D. Módulo de Catálogo y Repuestos

- RF013 — Visualizar Catálogo por Categoría: Productos por categoría técnica.

- RF014 — Visualizar Ficha Técnica del Repuesto: Despliegue de especificaciones detalladas del producto.

- RF015 — Solicitar Cotización de Producto: Radicación de solicitud formal de cotización.

E. Módulo de Auditoría e Historial

- RF016 — Registrar Actividad del Usuario: Captura automática de eventos y transacciones.

- RF017 — Visualizar Historial de Actividad: Consulta de eventos realizados por el usuario autenticado.

F. Módulo de PQRS y Soporte al Cliente

- RF018 — Acceder al Módulo de PQRS: Ingreso al panel de atención al cliente.

- RF019 — Completar Formulario de PQRS: Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias.

- RF020 — Visualizar Historial de PQRS Personales: Consulta de solicitudes radicadas por el usuario.

- RF021 — Visualizar Detalles de una PQRS Enviada: Vista expandida del radicado con su respuesta oficial.

- RF022 — Responder y Cerrar PQRS por parte del Administrador: Gestión y resolución de solicitudes.

G. Módulo de Valoraciones y Calificaciones

- RF023 — Calificar Servicio Técnico Recibido: Asignación de puntuación (1 a 5 estrellas).

- RF024 — Registrar Comentario sobre el Servicio Técnico: Ingreso de reseña cualitativa.

- RF025 — Visualizar Calificación de cada Servicio o Técnico: Consulta consolidada de valoraciones por administrador.

- RF026 — Auditoría de Respuestas PQRS: Registro de fecha, hora y responsable de resolución de PQRS.

2.2. Requerimientos No Funcionales Evaluados (RNF - IEEE 830)

RNF01 (Rendimiento): Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en la carga e interacción de cualquier vista.

RNF02 (Usabilidad): Navegación intuitiva (máximo 3 clics para funciones clave) y validación en tiempo real en formularios.

RNF03 (Seguridad): Cifrado obligatorio de contraseñas con el algoritmo BCrypt en la base de datos.

RNF04 (Disponibilidad): Tiempo de actividad (uptime) mínimo garantizado del 99.5% durante el horario operativo.

RNF05 (Mantenibilidad / Cobertura): Cobertura de código unitario igual o superior al 80% comprobada mediante informes de JaCoCo.

RNF06 (Compatibilidad Multi-navegador): Funcionamiento y renderizado visual 100% compatible en Chrome, Firefox, Edge y Safari.

RNF07 (Compatibilidad Móvil / Responsive): Diseño adaptable a pantallas móviles con resolución desde 360px de ancho sin desbordamiento horizontal.

RNF08 (Gestión de Sesiones): Invalidación automática de sesión tras 15 minutos de inactividad continua o expiración del token.

RNF09 (Escalabilidad): Capacidad de soportar un incremento del 50% en usuarios concurrentes manteniendo los tiempos de respuesta dentro del umbral.

RNF10 (Recuperación ante Desastres): Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) menor o igual a 4 horas mediante planes de backup.

- Estrategia de pruebas por niveles (Arquitectura Hexagonal)

| Nivel de prueba | Capa de Arquitectura | Enfoque de Evaluación | Herramienta | Ejecuta | Supervisa y Aprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pruebas Unitarias | Dominio y Aplicación (Casos de uso) | Reglas de negocio puras, validación de patrones de contraseña e email con mocks (sin tocar la BD). | JUnit 5 / Mockito | Neyder Manrique | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 2. Pruebas de Integración | Adaptadores de Salida (JPA / MySQL | Mapeo ORM, persistencia correcta y consultas a MySQL. | Spring Boot Test / MySQL | Diver Osma / Neyder Manrique | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 3. Pruebas de API / REST | Adaptadores de Entrada (Controllers REST) | Verificación de Endpoints, respuestas JSON y códigos HTTP (201 Created, 400 Bad Request, 409 Conflict). | Postman | Diver Osma | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 4. Pruebas de Interfaz (UI) | Frontend (Interfaz Web y App Móvil) | Experiencia de usuario, diseño responsive, alertas visuales y flujo navegacional. | Navegador Web / Móvil | Juan Cortés / Alejandro Ramírez | Andrés Cruz (QA Lead) |

4. Criterios de Aceptación (Entrada y Salida - Definition of Done)

4.1. Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- Código fuente integrado y sin errores de compilación en el repositorio de GitHub.

- Base de datos MySQL configurada y accesible en el entorno de pruebas.

- Casos de prueba (CP-001 a CP-005) diseñados, revisados y aprobados por el QA Lead

4.2. Criterios de Salida (Exit Criteria)

- 100% de los casos de prueba previstos ejecutados.

- 0 Defectos Abiertos de severidad Bloqueante o Alta.

- Cobertura de código ≥80% certificada por el reporte HTML generado por JaCoCo (mvn test).

- Aprobación formal y firma del QA Lead (Andrés Cruz).

5. Gestión de Defectos y Ciclo de Vida del Bug

Todo fallo detectado durante la ejecución debe seguir el flujo estandarizado en GitHub Issues:

[Defecto Encontrado por QA Tester]

[Registro Formal en GitHub]         [Revisión y Clasificación por QA Lead (Andrés)]

[Aprobación y Cierre por Andrés] <── [Re-prueba Exitosa (QA Tester)] <── [Corrección por Dev]

Estandar del reporte de Bug:

ID: BUG-RF001-01

Título: Descripción corta y clara del fallo.

Severidad: Bloqueante / Alta / Media / Baja.

Pasos para reproducir: Instrucciones paso a paso.

Resultado Esperado vs. Resultado Obtenido.

Evidencias: Capturas, videos o logs JSON guardados en la carpeta /05_Evidencias/.

| Actividad / Proceso QA | Andrés Cruz (QA Lead) | Alejandro Ramírez (QA Analyst) | Juan Cortés (QA Tester) | Diver Osma (Evidencias/API) | Neyder Manrique (Documentación/Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | I | I | C |
| Diseño de Casos de Prueba | C | R / A | R | C | I |
| Ejecución de Pruebas Funcionales | A | I | R | I | I |
| Ejecución de Pruebas de API / Postman | A | I | I | R | I |
| Ejecución Unitarias y Cobertura | A | I | I | I | R |
| Registro de Bugs | A | I | R | R | R |
| Informe Final y Métricas JaCoCo | A | R | I | C | R |

(Leyenda: R = Responsable de ejecución, A = Aprueba / Autoriza, C = Consultado, I = Informado)

7. Estructura Oficial del Repositorio QA

8. Normas de trabajo acordadas

- Registro obligatorio de defectos: Todo fallo, bug o inconsistencia detectada deberá ser registrado formalmente en la herramienta de gestión seleccionada, detallando los pasos para reproducirlo.

- Revisión previa de casos de prueba: Ningún caso de prueba podrá ser ejecutado sin la revisión y aprobación previa del QA Lead o QA Analyst.

- Centralización de evidencias: Toda evidencia de prueba (capturas de pantalla, archivos de registro/logs o videos) deberá ser almacenada en la estructura de carpetas definida en GitHub por el Responsable de Evidencias.

- Respeto a la puntualidad: Las reuniones del equipo iniciarán puntualmente a la hora acordada, con una tolerancia máxima de 5 minutos.

- Registro de decisiones: Las decisiones clave sobre arquitectura, alcance o cambios en los requerimientos deberán quedar documentadas por el Responsable de Documentación.

- Validación de correcciones (Re-testing): Ningún fallo se dará por resuelto sin que el QA Tester responsable ejecute nuevamente el caso de prueba y confirme su solución.

- Pruebas de API previas a la interfaz: Todos los endpoints del Backend deberán ser probados en herramientas como Postman antes de ser integrados con el Frontend o las aplicaciones móviles.

- Estandarización en el reporte de bugs: Cada reporte de error deberá incluir obligatoriamente: título descriptivo, nivel de severidad, pasos de reproducción, resultado esperado y resultado obtenido.

- Comunicación directa con la lideranza: Durante los espacios de trabajo, cualquier duda o ajuste técnico se consultará de forma directa y presencial con el QA Lead para agilizar el avance.

- Cierre de ciclo con informe documentado: Al finalizar cada iteración o entrega, se debe consolidar el informe de pruebas con las métricas de fallos resueltos y pendientes antes de dar por completada la actividad.

9. Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia

| ID | Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso en entrega de endpoints bajo Arquitectura Hexagonal. | Alto | Media | Iniciar pruebas tempranas utilizando Mocks y colecciones simuladas en Postman. |
| R02 | Base de datos MySQL inactiva o datos corruptos. | Alto | Baja | Ejecutar script SQL de seeding para restaurar la BD en menos de 5 minutos. |
| R03 | Indisponibilidad de un integrante del equipo QA. | Medio | Media | Reasignar tareas apoyándose en la Matriz RACI para mantener la continuidad. |
| R04 | Cobertura de JaCoCo inferior al 80%. | Alto | Media | Priorizar pruebas unitarias sobre los Casos de Uso del Dominio antes de la fase de UI. |

10. Reconfiguración del entorno de pruebas (Test Environment)

Servidor Backend: Spring Boot 3.x desplegado en entorno local/servidor de pruebas (Puerto 8080).

Base de Datos: MySQL 8.0 servidor local con esquemas aislados de prueba.

Cliente API: Postman para validación de contratos JSON y códigos HTTP.

Navegadores Web: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (Garantizando RNF06 - Multi-navegador).

Entorno Móvil: Emulador Android Studio / Dispositivo físico para pruebas de la app móvil.

11. Cronograma e Hitos de Ejecución (Milestones)