PLANTILLA HISTORIA DE USUARIO (HU)

| ID: | HU-018 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-003 Mantenimiento y Auditoría del Sistema |
| Nombre: | Eliminar registros de actividad |
| Prioridad: | Alta |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 3 SP |
| Historia: | Como administrador. Quiero purgar logs de actividad o historiales antiguos en el sistema. Para optimizar el espacio de almacenamiento en la base de datos y mantener el rendimiento general de la plataforma. |
| Descripción funcional: | El sistema debe proporcionar una opción de mantenimiento exclusiva para usuarios con rol ADMINISTRADOR que permita eliminar de forma permanente registros de auditoría o historial previa confirmación del usuario. |
| Reglas de negocio: | RN18: Mantenimiento exclusivo por Administrador. RN18.1: Requerimiento explícito de diálogo modal de confirmación antes del borrado. |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Selección de registros; Checkbox / Selección múltiple; Sí. Confirmación; Booleano (Aceptar/Cancelar); Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Borrado exitoso por administrador Dado que el Administrador está en "Gestión del sistema" -> "Módulo Historial" y ha seleccionado registros antiguos, Cuando presione "Eliminar registro" y confirme la acción en el cuadro modal, Entonces el sistema purgará físicamente los datos de la base de datos y notificará el borrado exitoso. CA-002 Cancelación del borrado Dado que el Administrador presiona "Eliminar registro" y se despliega la advertencia, Cuando seleccione "Cancelar", Entonces el sistema anulará la acción y mantendrá los registros intactos. CA-003 Restricción por rol Dado que un usuario con rol CLIENTE intenta enviar la petición de borrado de logs, Cuando el backend evalúe sus privilegios, Entonces retornará un código 403 Forbidden y denegará la operación. |
| Dependencias: | RF017 (Visualizar historial de actividad) |
| Mockups: | MOCK-018 Panel de purga de historial con modal de confirmación |
| Definition of Done: | Endpoint DELETE implementado con validación de roles JWT. Pruebas de integración de base de datos verificadas. |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF018-01 (Borrado de logs por admin) |
| Riesgos: | Pérdida accidental de registros de auditoría si no se verifica la confirmación. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-003. RF; RF018. RNF; RNF03, RNF05. Casos de prueba; CP-RF018-01. Caso de Uso; CU-018. |

| ID: | HU-019 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-004 Módulo de Atención al Cliente y PQRS |
| Nombre: | Acceder al módulo de PQRS |
| Prioridad: | Alta |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 2 SP |
| Historia: | Como cliente/administrador. Quiero acceder a la sección central de PQRS desde la barra de navegación. Para radicar nuevas solicitudes o gestionar la atención al cliente de manera ágil. |
| Descripción funcional: | El sistema debe validar la autenticación activa del usuario al presionar el botón de PQRS e ingresar a la interfaz correspondiente en menos de 2 segundos. |
| Reglas de negocio: | RN19: Autenticación obligatoria para soporte. |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Clic en "Radicar PQRS"; Evento de interfaz; Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Acceso exitoso de usuario autenticado Dado que el usuario ha iniciado sesión correctamente, Cuando presione el botón "Radicar PQRS" en la barra de navegación, Entonces el sistema cargará el módulo de atención a solicitudes en menos de 2 segundos. CA-002 Denegación a usuarios no autenticados Dado que un usuario no ha iniciado sesión, Cuando intente acceder a la ruta o botón del módulo PQRS, Entonces el sistema bloqueará el acceso y lo redirigirá al inicio de sesión. |
| Dependencias: | RF002 (Iniciar sesión) |
| Mockups: | MOCK-019 Pantalla de bienvenida al módulo PQRS |
| Definition of Done: | Enrutamiento protegido por AuthGuard en Frontend y validación JWT. Carga verificada < 2s. |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF019-01 (Acceso exitoso a módulo PQRS) |
| Riesgos: | Ninguno identificado. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-004. RF; RF019. RNF; RNF01, RNF02. Casos de prueba; CP-RF019-01. Caso de Uso; CU-019. |

| ID: | HU-020 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-004 Módulo de Atención al Cliente y PQRS |
| Nombre: | Completar formulario de PQRS |
| Prioridad: | Media |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 3 SP |
| Historia: | Como cliente Quiero diligenciar un formulario especificando el tipo, asunto y descripción. Para radicar formalmente una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al taller. |
| Descripción funcional: | El sistema debe disponer de un formulario interactivo con validaciones en tiempo real para capturar y almacenar PQRS en estado "Pendiente". |
| Reglas de negocio: | RN20: Clasificación estándar de solicitudes PQRS. RN20.1: Todos los campos del formulario son obligatorios. |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Tipo de PQRS; Seleccionar (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia); Sí. Asunto; Texto; Sí. Mensaje/Descripción; Texto multilínea; Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Radicación exitosa Dado que el cliente completa los campos Tipo, Asunto y Descripción válidos, Cuando haga clic en "Radicar PQRS", Entonces el sistema almacenará la solicitud, asignará estado "Pendiente" y mostrará el código de seguimiento. CA-002 Campos requeridos omitidos Dado que el cliente omite el Asunto o deja la descripción corta, Cuando presione "Radicar PQRS", Entonces el sistema resaltará en tiempo real el campo erróneo impidiendo el envío. |
| Dependencias: | RF019 (Acceder al módulo de PQRS) |
| Mockups: | MOCK-020 Formulario de radicación de PQRS |
| Definition of Done: | Validaciones de DTO en backend e interfaz reactiva con mensajes claros en frontend. |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF020-01 (Radicación exitosa de una Queja) |
| Riesgos: | Mensajes de error poco claros que confundan al cliente. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-004. RF; RF020. RNF; RNF02. Casos de prueba; CP-RF020-01. Caso de Uso; CU-020. |

| ID: | HU-021 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-004 Módulo de Atención al Cliente y PQRS |
| Nombre: | Visualizar historial de PQRS personales |
| Prioridad: | Media |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 3 SP |
| Historia: | Como cliente/administrador Quiero consultar el listado de mis solicitudes radicadas. Para hacer seguimiento a su fecha, estado (Pendiente/Cerrado) y verificar si tienen respuesta del taller. |
| Descripción funcional: | Carga de vista tabular que presenta cronológicamente los radicados personales del cliente autenticado. |
| Reglas de negocio: | RN21: Aislamiento de solicitudes por cliente. obligatorios. |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Clic en "Mis PQRS"; Acción de usuario; Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Despliegue de radicados personales Dado que el cliente cuenta con PQRS registradas, Cuando presione la opción "Mis PQRS", Entonces el sistema mostrará la tabla con Fecha, Asunto, Estado y Respuesta Taller. CA-002 Historial vacío Dado que el cliente no ha enviado ninguna PQRS, Cuando ingrese a "Mis PQRS", Entonces el sistema desplegará la alerta "No hay PQRS realizadas". |
| Dependencias: | RF019 (Acceder al módulo de PQRS) |
| Mockups: | MOCK-021 Tabla de historial de PQRS personales |
| Definition of Done: | Filtro por ID de usuario en la consulta a base de datos para garantizar aislamiento de datos |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF021-01 (Consulta de lista de PQRS personales) |
| Riesgos: | Filtración indeseada de PQRS entre diferentes clientes. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-004. RF; RF021. RNF; RNF01, RNF06. Casos de prueba; CP-RF021-01. Caso de Uso; CU-021. |

| ID: | HU-022 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-004 Módulo de Atención al Cliente y PQRS |
| Nombre: | Visualizar detalles de una PQRS enviada |
| Prioridad: | Media |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 2 SP |
| Historia: | Como cliente/administrador Quiero seleccionar un radicado específico para ver su contenido completo. Para leer la descripción original enviada y la respuesta formal brindada por el taller. |
| Descripción funcional: | Vista detallada que expande un registro de PQRS especificando texto completo, fechas y datos de auditoría |
| Reglas de negocio: | RN22: Trazabilidad de respuestas oficiales |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Selección de radicado; Clic en fila de la tabla; Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Detalle con respuesta oficial Dado que el usuario selecciona un radicado en estado "Cerrado", Cuando el sistema abra la vista detallada, Entonces mostrará la consulta original, la fecha, el texto de respuesta y el responsable que la emitió. CA-002 Detalle sin atender Dado que la PQRS se encuentra en estado "Pendiente", Cuando el usuario abra el detalle, Entonces el campo de respuesta indicará la etiqueta "Pendiente". |
| Dependencias: | RF021 (Visualizar historial de PQRS) |
| Mockups: | MOCK-022 Vista detallada de radicado PQRS |
| Definition of Done: | Componente modal o vista de lectura conectada al backend. |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF022-01 (Ver detalle de PQRS respondida) |
| Riesgos: | Ninguno identificado. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-004. RF; RF022. RNF; RNF02. Casos de prueba; CP-RF022-01. Caso de Uso; CU-022. |

| ID: | HU-023 |
| --- | --- |
| Épica: | EP-004 Módulo de Atención al Cliente y PQRS |
| Nombre: | Responder y cerrar PQRS por parte del administrador |
| Prioridad: | Alta |
| Sprint: | Sprint 4 |
| Story Points: | 5 SP |
| Historia: | Como administrador Quiero redactar la solución oficial a una PQRS pendiente y cambiar su estado a "Cerrado". Para dar respuesta oportuna al cliente y dar por finalizado el caso. |
| Descripción funcional: | Módulo de atención de PQRS para administradores que permite ingresar respuestas textuales, firmarlas digitalmente con su usuario y marcar la solicitud como cerrada. |
| Reglas de negocio: | RN23: Cierre definitivo de PQRS tras respuesta. RN23.1: Campo de respuesta obligatorio y firmado por el admin. |
| Datos requeridos: | Campo; Tipo; Obligatorio. Respuesta oficial; Texto multilínea; Sí. Estado; Cambio a "Cerrado"; Sí. |
| Criterios de aceptación (BDD): | CA-001 Respuesta y cierre exitoso Dado que el Administrador está revisando una PQRS "Pendiente" y redacta una respuesta, Cuando marque la opción de cambiar estado a "Cerrado" y presione "Guardar cambios", Entonces el sistema guardará el texto, la fecha, la firma admin y cambiará el estado a "Cerrado". CA-002 Intento de cierre sin texto Dado que el Administrador intenta cambiar el estado a "Cerrado" con el campo de respuesta en blanco, Cuando presione guardar, Entonces el sistema invalidará la acción y exigirá redactar un texto. |
| Dependencias: | RF019 (Acceder al módulo de PQRS) RF022 (Visualizar detalles de PQRS) |
| Mockups: | MOCK-023 Panel de respuesta administrativa de PQRS |
| Definition of Done: | Endpoint PATCH/PUT de actualización de estado y guardado de respuesta implementado con seguridad por roles |
| Casos de prueba asociados: | CP-RF023-01 (Respuesta y cierre de PQRS) |
| Riesgos: | Cierre involuntario de solicitudes sin respuesta adecuada. |
| Trazabilidad: | Artefacto; Relación. Épica; EP-004. RF; RF023. RNF; RNF03, RNF04. Casos de prueba; CP-RF023-01. Caso de Uso; CU-023. |