Acta de Aprobación para la Liberación del Software (P-QA-24)

PROYECTO: DilanMotos-Hexagonal
FECHA DE EVALUACIÓN: 29 de agosto de 2026
COMITÉ DE CALIDAD: Neyder Manrique, Diver Osma, Andres Cruz, Juan Cortes, Rafael Ramirez.

DECISIÓN FINAL: APROBADO CON OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN:

Se han identificado los siguientes incumplimientos y observaciones:

Defectos Críticos Resueltos:

- BUG-008: Vulnerabilidad de seguridad (IDOR) corregida.

- BUG-002: Visualización de motos en panel admin corregida.

Defecto Pendiente que Requiere Atención:

- BUG-004: Violación de la regla de negocio que permite cotizar productos sin stock. Se requiere plan de mitigación.

Proceso de Re-testing Informal:

- Las 9 correcciones realizadas no cuentan con una documentación formal de re-testing, incumpliendo el criterio de evidencia de pruebas.

ACCIONES REQUERIDAS (OBSERVACIONES):

Para proceder con la liberación, se deben completar las siguientes acciones:

- Prioridad Alta (Crítica):

  - Corregir el defecto BUG-004 (cotización sin stock) o establecer un plan de mitigación aceptable.

- Prioridad Alta (Proceso):

  - Realizar y documentar formalmente el re-testing de todas las 9 correcciones en el formato QA-A18.

- Prioridad Media (Mejora):

  - Implementar el interceptor de errores HTTP en el frontend para manejar sesiones expiradas (cubre BUG-003 y BUG-005).

PRÓXIMOS PASOS:

- El equipo de desarrollo deberá abordar las acciones requeridas en un Sprint de Estabilización y Corrección.

- Una vez completadas las acciones de prioridad alta, se podrá proceder con la liberación.

- Se recomienda una nueva evaluación en un plazo máximo de 1 semana.

Firmas:

- Neyder Manrique: ________________________ (Aprueba)

- Diver Osma: ________________________ (Aprueba)

- Andres Cruz: ________________________ (Aprueba)

- Juan Cortes: ________________________ (Aprueba)

- Rafael Ramirez: ________________________ (Aprueba)