CTA DEL COMITÉ DE CALIDAD - PROYECTO DILANMOTOS

(REUNIÓN EXTRAORDINARIA)

Fecha: 29 de agosto de 2026

Hora: 14:00 - 15:30

Lugar: Aula de Formación

Motivo: Reevaluación de estado tras correcciones de bugs críticos

Asistentes:

- Neyder Manrique

- Diver Osma

- Andres Cruz

- Juan Cortes

- Rafael Ramirez

Orden del Día:

- Validación de corrección de BUG-008 (IDOR).

- Validación de corrección de BUG-002 (Admin motos).

- Reevaluación del estado general del proyecto.

- Nueva decisión sobre liberación.

Desarrollo de la Reunión:

1. Validación de correcciones

El equipo de desarrollo confirmó que los bugs críticos han sido corregidos:

- BUG-008 (IDOR): Se agregó validación en el endpoint para verificar que el ID del usuario coincida con el token autenticado.

- BUG-002 (Admin motos): Se ajustó la consulta y el DTO para incluir la información de la moto asociada al cliente.

2. Evaluación del estado actual

El Comité evaluó el nuevo estado:

- Los defectos de severidad ALTA han sido resueltos en su totalidad (2 de 2 corregidos).

- El único defecto que afecta la operación del negocio es BUG-004 (stock).

- 9 bugs cerrados requieren re-testing formal.

3. Respuestas a las preguntas de evaluación

- ¿El software cumple las condiciones mínimas de calidad? Sí, con observaciones.

- ¿Existen defectos críticos abiertos? No (todos los ALTA están cerrados).

- ¿Qué riesgos permanecen? BUG-004 (stock), re-testing pendiente.

- ¿Qué acciones de mejora están pendientes? Corregir BUG-004, re-testing, interceptor HTTP.

- ¿Qué defectos impedirían la liberación? Ninguno, pero BUG-004 debe tener plan de mitigación.

- ¿Los resultados de UAT permiten considerar aceptable el producto? Sí, con observaciones de usabilidad.

- ¿La evidencia de pruebas es suficiente? Parcialmente - falta re-testing formal.

- ¿El software puede avanzar hacia la implantación? Sí, con observaciones.

Conclusiones:

El Comité considera que el software está en condiciones de ser liberado con observaciones, sujeto a:

- Corrección de BUG-004 (stock) o plan de mitigación claro.

- Re-testing formal de los 9 bugs cerrados.

- Implementación de interceptor HTTP para sesiones expiradas.

Decisión final: APROBADO CON OBSERVACIONES

Próximos pasos:

- Corrección de BUG-004 (stock) - prioridad máxima.

- Re-testing de 9 bugs - asignar responsables.

- Implementar interceptor HTTP.

- Programar liberación para [fecha tentativa].