Decisión Final de Liberación

ACTA DE DECISIÓN SOBRE LA LIBERACIÓN DEL SOFTWARE

PROYECTO: DilanMotos-Hexagonal
FECHA: 29 de agosto de 2026

DECISIÓN: APROBADO CON OBSERVACIONES

FUNDAMENTACIÓN:

El Comité de Calidad, después de analizar todos los documentos del expediente, los resultados de las pruebas y el estado actual de los defectos, ha tomado la siguiente decisión:

El software DilanMotos-Hexagonal es APROBADO para liberación, sujeto a las siguientes condiciones:

- Corrección de BUG-004 (cotización sin stock): Este defecto debe ser corregido antes de la liberación o debe establecerse un plan de mitigación claro y aceptable.

- Re-testing formal: Los 9 bugs marcados como CERRADO deben pasar por un ciclo de re-testing formal y documentado en el formato QA-A18.

- Interceptor HTTP: Implementar el interceptor de errores HTTP para manejar sesiones expiradas.

EVIDENCIAS:

- Lista de chequeo diligenciada (P-QA-23)

- Acta firmada por el equipo (P-QA-24)

- Dashboard de Calidad actualizado (QA-A20)

- Evidencias de las pruebas realizadas

- Sustentación técnica ante el instructor

PRÓXIMOS PASOS:

- Corrección de BUG-004 — Responsable: Equipo Backend — Fecha: [TBD]

- Re-testing de 9 bugs — Responsable: Equipo QA — Fecha: [TBD]

- Implementación de interceptor HTTP — Responsable: Juan Cortes — Fecha: [TBD]

- Liberación a producción — Fecha tentativa: [TBD]

Firmas:

- Neyder Manrique: ________________________

- Diver Osma: ________________________

- Andres Cruz: ________________________

- Juan Cortes: ________________________

- Rafael Ramirez: ________________________