Documento de Análisis Inicial

DATOS DEL PROYECTO

- Proyecto formativo: Dilanmotos-Hexagonal — Plataforma web de taller de motos (arquitectura hexagonal)

- Programa: Análisis y Desarrollo de Software — Ficha 3115679

- Competencia / RA: 38369 — Controlar la calidad del servicio de software / 593145 — Realizar actividades de mejora de la calidad a partir de los resultados de la verificación

- Equipo: Neyder Manrique, Diver Osma, Andres Cruz, Juan Cortes, Rafael Ramirez

- Fecha: 29 de agosto de 2026

SITUACIÓN PROBLEMA

El equipo finalizó la ejecución de pruebas funcionales sobre el sistema web de Dilanmotos, cubriendo las 26 historias de usuario / requisitos funcionales del proyecto. Los resultados consolidados fueron los siguientes:

- Casos de prueba ejecutados: 125

- Casos aprobados (PASS): 109 (87.2%)

- Casos con resultado no satisfactorio: 13 (10.4%)

- Casos bloqueados (BLOCKED): 3 (2.4%)

- Defectos registrados: 13

- Cobertura de trazabilidad RF → CP: 26/26 RF (100%)

El equipo realizó correcciones sobre varios de los defectos (9 de los 13 registrados oficialmente ya están marcados como "CERRADO") y se ejecutaron pruebas de aceptación con el usuario. El cliente solicita saber si el software puede ser liberado.

El líder del proyecto pregunta al equipo de calidad:

¿Es suficiente saber cuántas pruebas fueron aprobadas para decidir si el software puede ser liberado?

ANÁLISIS DEL EQUIPO

1. ¿Qué información adicional necesitaría el Comité de Calidad para tomar una decisión?

El 87.2% de aprobación no es suficiente por sí solo. El Comité necesita:

- La severidad de cada defecto — no es lo mismo un FAIL cosmético que uno de seguridad o de regla de negocio.

- Si los defectos afectan funcionalidades críticas del flujo de negocio o secundarias.

- El estado real de corrección — de los 13 bugs, 9 están cerrados y 4 abiertos.

- Resultados de UAT y usabilidad.

- Evidencia formal de re-testing de los bugs corregidos.

2. ¿Todos los defectos tienen la misma importancia?

No. De los 13 defectos identificados, 3 son de severidad ALTA, 8 de severidad MEDIA y 2 de severidad BAJA. Un defecto de severidad BAJA no representa el mismo riesgo que un defecto que vulnera una regla de negocio fundamental.

3. ¿Qué diferencia existe entre un defecto crítico y uno de baja prioridad?

Un defecto crítico/alto compromete la seguridad, integridad de datos o una funcionalidad de negocio central, y su corrección no puede esperar a la siguiente liberación. Un defecto de baja prioridad afecta la experiencia del usuario de forma menor, sin poner en riesgo datos ni operación del sistema.

4. ¿Por qué es importante analizar las causas de los defectos?

Corregir el síntoma sin identificar la causa raíz genera defectos recurrentes. Por ejemplo, tres defectos distintos de este proyecto (BUG-003, BUG-005 y BUG-013) comparten la misma causa: el frontend no intercepta ni maneja de forma centralizada las respuestas de error HTTP (401/403/500) del backend.

5. ¿Qué indicadores permitirían conocer el estado de calidad del software?

- Porcentaje de pruebas aprobadas (87.2%)

- Cobertura de trazabilidad RF-CP (100%)

- Número y severidad de defectos abiertos (4 abiertos, 0 de severidad ALTA)

- Defectos por módulo/funcionalidad

- Tasa de defectos reabiertos o recurrentes

- Tiempo de respuesta frente a los RNF establecidos

- Resultados de UAT y usabilidad con el usuario final

6. ¿Cuándo sería razonable liberar un software con defectos pendientes?

Cuando los defectos pendientes son de severidad MEDIA o BAJA, no afectan funcionalidades críticas del negocio, no comprometen la seguridad ni la integridad de los datos, y existe un plan de corrección con fecha y responsable claros. En este proyecto, los defectos de severidad ALTA (IDOR y Admin motos) ya fueron corregidos. El único defecto que sigue abierto y afecta una regla de negocio es BUG-004 (stock).

7. ¿Qué riesgos podrían existir si se libera el software sin realizar un análisis final?

- Pérdida de confianza del cliente por vender productos sin inventario real (BUG-004)

- Inconsistencias no detectadas en el manejo de sesiones expiradas

- Defectos que ya fueron identificados pero, al no estar formalmente documentados con re-testing, podrían reaparecer en producción