Informe de Causa Raíz

Problema elegido: BUG-004 - Cotización de productos con stock = 0.

Técnica utilizada: 5 Porqués

Problema: La interfaz permite seleccionar repuestos con Stock = 0, agregarlos al resumen de cotización y generar un comprobante sin validación.

¿Por qué 1?

Porque el frontend no bloquea el botón de selección o adición de productos cuando el stock es 0.

Razón: El componente del carrito de compras no recibe o no procesa el valor del stock para deshabilitar la acción de agregar.

¿Por qué 2?

Porque el backend no valida la disponibilidad del producto antes de crear la cotización.

Razón: El servicio de cotizaciones no incluye una validación que consulte el stock actual del producto.

¿Por qué 3?

Porque la regla de negocio "No se puede cotizar un producto sin stock" no está implementada en la lógica del dominio.

Razón: El modelo del negocio no tiene una restricción explícita que vincule el estado del producto (activo y con stock > 0) con la acción de crear una cotización.

¿Por qué 4?

Porque el diseño inicial de la funcionalidad de cotización no consideró la validación de inventario como un requisito fundamental.

Razón: Hubo una brecha en la fase de análisis de requisitos, donde se asumió que la disponibilidad del producto sería validada solo en el proceso de venta, y no en la cotización.

¿Por qué 5?

Porque no hubo un proceso de revisión de requisitos que identificara esta dependencia crítica entre el módulo de cotizaciones y el de inventario.

Razón: Falta de un análisis de impacto detallado durante la definición de la historia de usuario "Solicitar cotización de producto" (HU-015).

CAUSA RAÍZ:

Falta de un análisis de impacto detallado durante la definición de la historia de usuario "Solicitar cotización de producto" (HU-015), que no identificó la dependencia con la disponibilidad de inventario como una validación obligatoria y temprana.