PARA: Líder de Proyecto / Cliente (DilanMotos)
DE: Comité de Calidad - Equipo ADSO 3115679
FECHA: 29 de agosto de 2026
ASUNTO: Informe Ejecutivo de Calidad del Sistema DilanMotos-Hexagonal (Actualizado)

1. Estado actual del software

El software ha mejorado significativamente. Los defectos críticos (IDOR y visualización de motos) han sido corregidos exitosamente. El sistema se encuentra en un estado que permite considerar su liberación con observaciones.

2. Resultados de las pruebas

- Cobertura: 100% de los 26 requisitos funcionales tienen casos de prueba asociados.

- Ejecución: 125 casos de prueba ejecutados.

- Resultados: 109 casos aprobados (87.2%), 13 fallaron (10.4%), 3 bloqueados (2.4%).

- Defectos: 13 defectos identificados. 9 corregidos, 4 abiertos.

3. Principales defectos

Defectos Abiertos:

- BUG-004 — Cotización de productos sin stock — Severidad ALTA

- BUG-001 — Recuperación con correo no registrado — Severidad MEDIA

- BUG-003 — Cotización con sesión expirada — Severidad MEDIA

- BUG-005 — Sesión expirada no redirige — Severidad MEDIA

- BUG-010 — Error de carga en calificaciones — Severidad BAJA

Defectos Cerrados (Corregidos):

- BUG-008 — IDOR en PQRS — Severidad ALTA

- BUG-002 — Admin no ve motos — Severidad ALTA

- BUG-006 — Longitud mínima en PQRS — Severidad BAJA

- BUG-007 — Validación respuesta PQRS — Severidad MEDIA

- BUG-009 — Redirección sin excepción — Severidad MEDIA

- BUG-011 — Edición PQRS respondida — Severidad MEDIA

- BUG-012 — Error de red en PQRS — Severidad MEDIA

- BUG-013 — JWT inválido en ruta — Severidad MEDIA

4. Correcciones realizadas

Se han corregido 9 defectos incluyendo:

- BUG-008 (IDOR): Ahora el endpoint valida que el ID del usuario corresponda al token autenticado.

- BUG-002 (Admin motos): El panel de administración ahora muestra la moto asociada a cada cliente.

- 7 bugs adicionales relacionados con PQRS, validaciones y control de acceso.

5. Riesgos pendientes

- BUG-004 (Stock): El sistema permite cotizar productos sin inventario. Es el principal riesgo de negocio.

- Re-testing pendiente: 9 bugs corregidos requieren re-testing formal para confirmar su correcta solución.

- Bugs de UX: Problemas con sesiones expiradas que afectan la experiencia del usuario.

6. Acciones de mejora

- Corregir BUG-004 (stock) como prioridad máxima.

- Realizar re-testing formal de los 9 bugs corregidos y documentar resultados.

- Implementar interceptor HTTP para manejar sesiones expiradas (cubre BUG-003 y BUG-005).

7. Recomendación de calidad

APROBADO CON OBSERVACIONES

El Comité de Calidad recomienda aprobar la liberación del software siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Corregir BUG-004 (stock) - Pendiente.

- Completar re-testing formal de los 9 bugs cerrados.

- Implementar interceptor de errores HTTP para manejar sesiones expiradas.

Plan de acción post-liberación:

- Corregir bugs de UX (BUG-003, BUG-005) en el próximo sprint.

- Monitorear el comportamiento del sistema en producción.