Plan de Mejoramiento

1. Problema: BUG-004: Cotización sin stock

- Causa: La lógica de negocio no valida el stock.

- Acción:

  - Backend: Agregar validación en el servicio de cotización para verificar stock > 0 antes de crear la cotización.

  - Frontend: Deshabilitar el botón "Agregar" cuando el stock del producto sea 0.

- Tipo: Correctiva

- Prioridad: ALTA

- Responsable: Equipo Backend

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Captura de pantalla de la validación en backend y frontend.

2. Problema: BUG-001: Recuperación con correo no registrado

- Causa: Backend no valida existencia del correo en la recuperación.

- Acción: Agregar validación en el flujo de recuperación para verificar si el correo existe. Si no existe, devolver mensaje de error antes de intentar enviar el correo de verificación.

- Tipo: Correctiva

- Prioridad: ALTA

- Responsable: Equipo Backend

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Captura del mensaje de "Correo no registrado".

3. Problema: BUG-003: Cotización con sesión expirada

- Causa: Frontend no maneja errores 401/403.

- Acción: Implementar un interceptor HTTP global en el frontend que detecte códigos de error 401 y 403, limpie el localStorage, y redirija al login mostrando un mensaje de "Sesión expirada".

- Tipo: Correctiva / Preventiva

- Prioridad: ALTA

- Responsable: Juan Cortes

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Captura de la redirección al login con el mensaje.

4. Problema: BUG-005: Sesión expirada en historial

- Causa: Frontend no maneja errores 401/403.

- Acción: Implementar un interceptor HTTP global (misma solución que BUG-003).

- Tipo: Correctiva

- Prioridad: MEDIA

- Responsable: Juan Cortes

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Captura de la redirección al login con el mensaje.

5. Problema: BUG-010: Error de carga en calificaciones

- Causa: El frontend no distingue entre error de red y respuesta vacía.

- Acción: Agregar manejo de errores en los try...catch de las llamadas a la API. Si el error es de red, mostrar un mensaje específico ("Error de conexión...") en lugar de "No hay registros".

- Tipo: Correctiva

- Prioridad: BAJA

- Responsable: Juan Cortes

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Captura del mensaje de "Error de conexión".

6. Problema: Re-testing de 9 bugs cerrados

- Causa: Proceso de re-testing no documentado.

- Acción: Realizar un ciclo formal de re-testing para todos los defectos corregidos y documentarlo en el formato QA-A18.

- Tipo: Correctiva

- Prioridad: ALTA

- Responsable: Equipo QA

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Documento QA-A18 completado para cada defecto.

7. Problema: Falta de documentación de procesos

- Causa: Proceso de re-testing no estandarizado.

- Acción: Crear una guía o checklist para el equipo de QA sobre el proceso de re-testing y documentación de resultados.

- Tipo: Preventiva / Mejora

- Prioridad: MEDIA

- Responsable: Líder QA

- Fecha: [Por definir]

- Evidencia: Documento "Proceso de Re-testing" creado.