Análisis de los Resultados del Proceso de Pruebas

(Actualizado con correcciones reportadas por el equipo de desarrollo — 29/08/2026)

1. ¿Cuántos casos de prueba fueron ejecutados?

125 casos de prueba, cubriendo los 26 RF / HU del proyecto (100% de trazabilidad RF→CP).

2. ¿Cuántos fueron aprobados?

109 casos (87.2%).

3. ¿Cuántos fueron rechazados?

13 casos con resultado FAIL (10.4%) y 3 casos BLOCKED (2.4%).

4. ¿Cuál fue el porcentaje de pruebas aprobadas?

87.2% (109/125).

5. ¿Cuántos defectos fueron encontrados?

13 defectos reales distintos, todos registrados formalmente en el reporte de bugs.

6. ¿Cuántos fueron corregidos?

9 de los 13 defectos reales están corregidos y marcados como CERRADO:

- BUG-002 — Admin no ve motos — Severidad ALTA

- BUG-008 — IDOR en PQRS — Severidad ALTA

- BUG-006 — Longitud mínima en PQRS — Severidad BAJA

- BUG-007 — Validación respuesta PQRS — Severidad MEDIA

- BUG-009 — Redirección sin excepción — Severidad MEDIA

- BUG-011 — Edición PQRS respondida — Severidad MEDIA

- BUG-012 — Error de red en PQRS — Severidad MEDIA

- BUG-013 — JWT inválido en ruta — Severidad MEDIA

7. ¿Cuántos permanecen abiertos?

4 defectos sin corrección confirmada:

- BUG-001 — Recuperación con correo no registrado — Severidad MEDIA

- BUG-003 — Cotización con sesión expirada — Severidad MEDIA

- BUG-004 — Cotización sin stock — Severidad ALTA

- BUG-005 — Sesión expirada no redirige — Severidad MEDIA

- BUG-010 — Error de carga en calificaciones — Severidad BAJA

8. ¿Qué defectos tuvieron mayor severidad?

Los 3 defectos de severidad ALTA (BUG-002, BUG-004, BUG-008) han sido corregidos 2 de ellos (BUG-002 y BUG-008). BUG-004 (cotización sin stock) permanece abierto.

9. ¿Qué módulos o funcionalidades presentaron mayor cantidad de problemas?

- PQRS: 7 defectos totales, 7 cerrados, 0 abiertos

- Cotizaciones: 2 defectos totales, 0 cerrados, 2 abiertos

- Autenticación: 2 defectos totales, 0 cerrados, 2 abiertos

- Calificaciones: 1 defecto total, 1 cerrado, 0 abiertos

- Gestión Vehículos: 1 defecto total, 1 cerrado, 0 abiertos

10. ¿Qué resultados se obtuvieron en UAT?

Administrador (2 sesiones, 26/ago): ambas aceptadas con observación — el acceso al Login y al panel administrativo no es evidente.

Cliente (2 evaluadoras, 26/ago): resultados contradictorios entre sí en tres puntos (validación de campos de registro, recepción del correo de cotización, y reconocimiento/precisión del Mecánico IA). El informe consolidado aclara que las validaciones del formulario sí funcionan correctamente y el correo de cotización sí se envía — las discrepancias se debieron a diferencias de percepción/uso, no a fallas reales del sistema.

11. ¿Qué resultados se obtuvieron en usabilidad?

El checklist de usabilidad fue diligenciado por el equipo. Se identificaron oportunidades de mejora en la claridad del flujo de login y acceso al panel administrativo.

12. ¿Qué riesgos permanecen?

- Integridad de negocio: la venta de productos sin validar stock (BUG-004, ALTA) sigue activa.

- Proceso: las correcciones de 9 bugs se apoyan en evidencia informal y no en un re-testing formal y documentado.

- UX: accesos poco intuitivos a Login/panel admin, confirmados por dos evaluadores de UAT.