#### CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

PLANTILLAS DE PLAN

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

DilanMotos

VERSIÓN 1.0.0 04/08/2026

# CONTROL DE DOCUMENTOS

| NOMBRE DEL ARCHIVO |  | ID DEL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| Plan de control de calidad DilanMotos |  | V 1.0 |
| PROPIETARIO DEL DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE ÚLTIMO GUARDADO |
| Neyder Estiben Manrique Alvarez | 04/08/2026 | 04/08/2026 |

## HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 04/08/2026 | Creación y estructuración inicial del plan de control de calidad de Software para DilanMotos, basado en la norma ISO/IEC 25010 y arquitectura Spring Boot y MSQL | Neyder Estiben Manrique Alvarez |

## APROBACIONES DE DOCUMENTOS

| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | DilanMotos | Aprobado | 04/08/2026 |
| Grupo de revisión de proyectos | Grupo 1 | Aprobado | 04/08/2026 |
| Lider de proyecto | Neyder Estiben Manrique Alvarez | Aprobado | 04/08/2026 |
| QA LEAD | Juan Andres Cruz Briceño | Aprobado | 04/08/2026 |
| Desarrolladores / Equipo tecnico | Andres Cruz, Juan Cortes, Diver Osma, Rafael Ramirez, Neyder Manrique | Aprobado | 04/08/2026 |
| Otros (si corresponde) |  |  |  |

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

Proporcione una descripción general de alto nivel de su plan de control de calidad de software para su proyecto, producto o servicio. Puede incluir lo siguiente:

- Objetivos del control de calidad: incluyen las especificaciones, las características, el tiempo del ciclo, el costo, los recursos, la reducción de las imperfecciones y los errores, y el grado de uniformidad, efectividad, fiabilidad, etc.

- Pasos de control de calidad: incluyen pasos del proceso que se relacionan con las prácticas o procedimientos operativos de su organización.

- Responsabilidades de control de calidad: incluyen los patrocinadores, la gerencia y los recursos que tiene que tener en cuenta durante el proceso de control de calidad.

- Estándares documentados de control de calidad: incluyen las prácticas, procedimientos e instrucciones de control de calidad aplicables.

- Pruebas de control de calidad: incluyen los criterios de pruebas de control de calidad que utilizará en varias etapas. Los criterios incluyen la inspección, los programas de auditoría, etc.

- Proceso de cambio de control de calidad: se refiere a cómo documentará y comunicará los cambios/mejoras en el proceso de control de calidad.

- KPI de control de calidad: aquí, incluya los detalles sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) que utilizará para medir la efectividad de los objetivos de control de calidad.

ÍNDICE

CONTROL DE DOCUMENTOS	2

HISTORIAL DE VERSIONES	2

APROBACIONES DE DOCUMENTOS	2

GUÍA DE PLANTILLAS	3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	3

- ESTÁNDARES DE CALIDAD	5

- OBJETIVOS DE CALIDAD	6

- ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD	7

- ENTREGAS AND PROCESOS SUJETOS A REVISIÓN DE CALIDAD	8

- HITOS DEL CONTROL DE CALIDAD	9

APÉNDICES	10

## ESTÁNDARES DE CALIDAD

### El proyecto DilanMotos se rige bajo los siguientes estándares y normas internacionales y organizacionales:

### -ISO/IEC 25010: Evaluación de la calidad del producto de software con énfasis prioritario en, Seguridad, Adecuación funcional, Usabilidad y Mantenibilidad.

-Arquitectura y código limpio: Principios SOLID, arquitectura hexagonal en Spring Boot, documentación de APIs mediante OpenAPI/Swagger

### -OWASP Top 10: Protección contra inyecciones SQL, vulnerabilidades de autenticación, exposición de datos sensibles y rutas desprotegidas

## OBJETIVOS DE CALIDAD

Proporcione detalles sobre los objetivos de control de calidad para el proyecto general o las entregas del producto. Sea lo más específico que pueda. Incluya sus criterios para medir el éxito. Puede usar una tabla de métricas de calidad separada para ingresar las métricas detalladas de cada entrega.

| MÉTRICA/ESPECIFICACIÓN | MEDICIONES |
| --- | --- |
| OBJETIVOS DE CONTROL DE CALIDAD | Asegurar que el 100% de las rutas sensibles (/admin/**, /api/**) requieran autenticación y rol adecuado. Alcanzar un 80%+ de cobertura de código. |
| PASOS DE CONTROL DE CALIDAD | Análisis estático de código → Ejecución de pruebas unitarias (JUnit/Mockito) → Pruebas de integración de APIs → Pruebas UAT. |
| RESPONSABILIDADES DE CONTROL DE CALIDAD | Líder de QA supervisa matrices de prueba; Desarrolladores ejecutan pruebas unitarias y corrigen bugs encontrados en SonarQube. |
| ESTÁNDARES DOCUMENTADOS DE CONTROL DE CALIDAD | Documentación de Swagger, Matriz de Casos de Prueba (CP-RF001 a CP-RF027), especificaciones de Casos de Uso Extendidos. |
| PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | Ejecución de la Matriz de Pruebas Funcionales y de Excepción (Registro, Login, Gestión de Motos, Recomendador IA, Catálogo). |
| PROCESO DE CAMBIO DE CONTROL DE CALIDAD | Registro de cambios en CHANGELOG.md, revisión de pull request y control de versiones con GIT/Conventional Commits |
| KPI DE CONTROL DE CALIDAD | Tasa de resolución de BUGS > 95%, 0 vulnerabilidades de seguridad de severidad. |
| ETC. |  |

## ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD

Ingrese las funciones y responsabilidades que necesitará para el proceso de control de calidad.

| ROLES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| GERENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD (QA Lead) | Planificar y supervisar el plan de control de calidad, estructurar la matriz de pruebas, evaluar cumplimento ISO 25010 y coordinar UAT. |
| GERENTE DE PROYECTOS | Programar las actividades de QA dentro de los Sprints, asignar recursos y validar el cumplimiento de los hitos del proyecto. |
| DESARROLLADORES | Escribir código bajo los estándares de Clean Architecture, implementar DTOs con validaciones, encriptar claves, escribir pruebas unitarias e integrar Swagger |
| MIEMBROS DEL EQUIPO DE GARANTÍA DE CALIDAD | Ejecutar casos de prueba (CP-RF001 a CP-RF026), reportar defectos, validad corrección de vulnerabilidades en endpoints y bases de datos |
| ETC. |  |

- ENTREGAS Y PROCESOS SUJETOS A REVISIÓN DE CALIDAD

Proporcione una lista de las entregas de control de calidad del proyecto o del producto. También incluya una lista de los procesos que llevará a cabo para revisar la calidad.

| ENTREGA O PROCESO A REVISAR | DETALLES DE LA REVISIÓN DE CALIDAD |
| --- | --- |
| Análisis de requisitos | Validación de historias de usuario (HU001 – HU027) y requerimientos funcionales/No funcionales con matriz de trazabilidad. |
| Módulo de Autenticación y Seguridad (RF001 - RF005) | Pruebas de registro de usuario/moto, encriptación con BDCrypt, manejo de tokens JWT y recuperación de clave |
| Módulo de Gestión de Vehículos (RF006 - RF011) | Pruebas CRUD para registro, edición, eliminación, y listado de motocicletas (marca, modelo, cilindraje) y restricción de roles (Admin vs Cliente) |
| Catálogo y Recomendador IA (RF012 - RF015) | Validación de respuestas del motor de IA para recomendación de repuestos compatibles según la ficha técnica de la motocicleta. |
| Ejecución de Pruebas e Informes de Defectos | Registro y calificación de hallazgos (Ej. Caídas por URLs inválidas, rutas desprotegidas) con asignación de prioridad de corrección. |
| PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO | Validación de usabilidad, legibilidad, y navegación intuitiva directamente con usuarios del sistema de DilanMotos |
| Pruebas de publicación |  |

| ENTREGA O PROCESO A REVISAR | DETALLES DE LA REVISIÓN DE CALIDAD |
| --- | --- |
| Etc. |  |

## HITOS DEL CONTROL DE CALIDAD

Proporcione detalles sobre cómo y cuándo comprobará la calidad.

| PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD | HITOS | RESPONSABLE | DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos | Aprobación de la arquitectura Spring Boot / MySQL y matriz de requerimientos RF001-RF027. | Gerente de proyectos | Informe de Desarrollo y Arquitectura V3 |
| Auditoría ISO/IEC 25010 | Evaluación diagnóstica de las 8 características de calidad e identificación | Gerente de QA | Plan Maestro de pruebas con ISO 25010 |
| Pruebas de Seguridad y Endpoints | Corrección de rutas desprotegidas (/admin/**), validación de JWT y sanitización de DTOs. | Equipo de Desarrollo / QA | Matriz de Casos de Prueba |
| Pruebas UAT y Cierre de Calidad | Ejecución de 1 semana de pruebas finales de aceptación sin fallos críticos pendientes. | Gerente de QA | Informe de Aprobación UAT |

## APÉNDICES

Proporcione cualquier información adicional relacionada con su proceso de control de calidad, incluidos los formularios de procesos de control de calidad, diagramas, documentos de políticas, etc.

| APÉNDICE | ARTÍCULO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Apéndice A | Matriz de casos de prueba (CP-RF001 A CP-RF026) | V1. Matriz de Casos de Prueba - DilanMotos.docx |
| Apéndice B | Casos de uso extendido (CUE-001 A CUE-026) | V3.1-Casos de uso extendidoF.docx |
| Apéndice C | Evaluación de calidad ISO/IEC 25010 y plan de mejora | Plan Maestro de pruebas con ISO 25010 |