DILAN MOTOS

Mantenimiento y Repuestos

PLAN DE MIGRACIÓN

Sistema Web de Mantenimiento y Repuestos

VERSIÓN 1.0

Agosto de 2026

# Plan Estratégico y Técnico de Migración Empresarial – DilanMotos

Versión: 1.0 | Alcance: Migración de Software de Cotizaciones

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos

El presente documento establece la hoja de ruta integral para la migración del sistema de software de Dilan Motos. El sistema opera de forma exclusiva bajo un modelo de cotizaciones y presupuestos (sin módulo de ventas ni facturación directa) y cuenta únicamente con dos roles de usuario: Cliente y Administrador.

### Objetivos Clave:

- Integridad de Datos y Roles: Garantizar la migración precisa del catálogo de productos/servicios y de los usuarios clasificados estrictamente en los roles Cliente y Administrador.

- Continuidad de Operación: Asegurar que las solicitudes y emisión de cotizaciones no sufran interrupciones durante la transición.

- Capacitación Focalizada: Ajustar los manuales y pruebas exclusivamente a las interfaces y permisos del Administrador y la experiencia de uso del Cliente.

## 2. Alcance del Proyecto de Migración

El proyecto abarca la migración de datos y funcionalidades ajustadas a los dos roles del sistema:

| Área de Aplicación | Componentes y Funcionalidades | Rol Asociado |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Usuarios y Accesos | Migración de cuentas de clientes, credenciales del administrador y permisos RBAC. | Cliente / Administrador |
| Catálogo y Lista de Precios | Carga de repuestos, servicios de taller y precios de referencia para cotización. | Administrador (Gestión) |
| Módulo de Cotizaciones | Solicitudes enviadas por clientes, creación y revisión de cotizaciones, presupuestos emitidos. | Cliente (Solicitud/Consulta) Administrador (Emisión/Gestión) |
| Historial y Registro | Consultas de cotizaciones previas por usuario o placa del vehículo. | Cliente / Administrador |

## 3. Fases Detalladas del Plan de Migración

### Fase 1: Diagnóstico, Inventario y Planificación

- Levantamiento de Datos: Mapear las bases de datos actuales de usuarios (Clientes y Administradores) y el historial de cotizaciones.

- Definición de Requerimientos de Software: Configurar el modelo de permisos en el sistema destino basándose únicamente en los dos roles definidos.

- Análisis de Calidad de Datos: Depurar correos, datos personales de clientes y catálogo de repuestos/servicios preexistentes.

### Fase 2: Limpieza, Mapeo y Preparación

- Depuración de Datos (Data Cleansing): Eliminar usuarios duplicados y estandarizar la codificación del catálogo.

- Matriz de Mapeo de Roles y Permisos: Validar que el rol Cliente solo tenga acceso a solicitar/consultar sus cotizaciones y el rol Administrador a la gestión total del sistema.

- Estrategia de Respaldos (Backups): Generar copias de seguridad de la base de datos previa a la migración.

- Entorno de Pruebas (Staging): Realizar pruebas de carga y login simulando accesos con usuarios tipo Cliente y Administrador.

### Fase 3: Ejecución y Migración de Datos

- Carga de Datos Estáticos: Migrar la estructura del catálogo de repuestos/servicios y las cuentas de usuario de Administrador y Clientes.

- Ventana de Mantenimiento (Cutover): Pausa temporal en el módulo de solicitudes de cotización para realizar el cambio de entorno.

- Migración de Datos Dinámicos: Cargar cotizaciones activas, solicitudes pendientes y presupuestos vigentes.

- Validación Cruzada: Verificar la integridad del historial de cotizaciones por cliente y la correcta asignación de roles.

### Fase 4: Salida a Producción y Soporte

- Pruebas de Aceptación: Validación de creación de cotizaciones por parte del Administrador y recepción/visualización por el Cliente.

- Go-Live (Salida en Vivo): Despliegue oficial del sistema migrado.

- Soporte Post-Migración: Acompañamiento intensivo durante las primeras 72 horas para atender eventualidades con el acceso de usuarios o emisión de presupuestos.

## 4. Matriz de Gestión de Riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Medida Preventiva / Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fallas en la asignación de permisos (RBAC) | Alto | Validación estricta en el entorno de pruebas para asegurar la restricción de vistas entre Cliente y Administrador. |
| Inconsistencia en los precios de catálogo durante la cotización | Alto | Auditoría previa de la base de datos de precios por parte del Administrador antes de habilitar el sistema. |
| Dificultades de acceso por parte de clientes registrados | Medio | Verificación de migración de credenciales/datos de contacto para recuperación de contraseña. |

## 5. Criterios de Aceptación y Cierre

El proceso de migración se dará por finalizado exitosamente cuando se cumplan los siguientes hitos:

- Acceso correcto y seguro al sistema bajo los roles de Cliente y Administrador.

- Generación y consulta de cotizaciones funcionando de manera fluida y sin errores.

- Validación del 100% de los datos del catálogo y de usuarios migrados.